## Slide 1
Project-Spider

## Slide 2
CONTENTS
PART 01
项目背景
PART 02
项目描述
PART 03
项目组织
PART 04
风险分析

## Slide 3
PART 01
项目背景

## Slide 4
项 目 背 景
相关网站
完善搜索
提供热点
p站是一个特别火的插画网站，由于人数基数大，上传作品太多导致网站上充斥着过多的插画，爱好者很难找到自己喜爱的插画。
使广大喜爱漫画的人员寻找到热点漫画和高点击量漫画
完善相关网站的搜索功能，让使用者能够更加方便的获取自己喜爱类型的相关漫画

## Slide 5
PART 02
项目描述

## Slide 6
主要功能
1
爬虫-检索-数据分析
运行环境
3
网站
处理的数据
2
项目描述
插画

## Slide 7
PART 03
项目组织

## Slide 8
主要任务
 | 模块 | 功能点 | 估计工作量
前台 | Index Page | 导航、页头及整体布局等 | 4(时/人)
 | Main Page | 主页面设计 | 4(时/人)
 | Picture Page | 插画展示页面、详细展示 | 4(时/人)
 | Download Page | 下载页面、下载功能 | 8(时/人)
 | Search Page | 检索页面、数据分析决策功能 | 8(时/人)
 | Crawler Page | 爬虫功能、获取数据 | 4(时/人)
后台 | Crawler Management | 爬虫管理、数据处理 | 4(时/人)
 | About Management | 主页面后台编辑、管理 | 4(时/人)
 | News Management | 插画分类的后台编辑、管理 | 5(时/人)
 | Search Management | 检索功能后台编辑、管理 | 8(时/人)
 | Download Management | 下载后台编辑、管理 | 4(时/人)

## Slide 9
时 间 计 划
编号 | 任务阶段 | 开始时间 | 结束时间
1 | 需求分析 | 2017/03/05 | 2017/03/13
2 | 系统开发 | 2017/03/15 | 2017/04/15
3 | 前后台联调、功能测试 | 2017/04/16 | 2017/05/12
4 | 部署测试、Bug Fix | 2017/05/03 | 2017/05/15
5 | Release | 2017/05/16 | 2017/05/23

## Slide 10
人员分工
文档
1
编码
2
网页设计
爬虫功能
数据库
测试
3

## Slide 11
PART 04
风险分析

## Slide 12
网络反爬虫
技术开发
用户体验
原网站崩溃
网站修改反爬虫策略,无法实现预定需求
风 险 分 析
用javascript与node.js相结合,有大量额外工作
一种功能联想到更多的关联功能，导致产品验收不能完成
天灾或政策原因限制访问，无法实现需求

## Slide 13
THANKS